План управления заинтересованными сторонами

Проект: Разработка и внедрение конфигурации 1С:Предприятие для сети ветеринарных клиник «Котяткины радости**

1. Введение

Управление заинтересованными сторонами проекта включает процессы идентификации, анализа, планирования и контроля взаимодействия с лицами, группами или организациями, которые могут воздействовать на проект или находятся под его влиянием. Основная цель — максимизировать положительное влияние и минимизировать отрицательное.

2. Реестр заинтересованных сторон

Реестр заинтересованных сторон является основным документом, содержащим идентификационную и классификационную информацию о всех лицах и организациях, затронутых проектом или влияющих на него. Дocument служит основой для планирования управления вовлечением стейкхолдеров и регулярно актуализируется.

| № | ФИО / Роль | Должность | Роль в проекте | Контакт | Классификация | Ожидания | Влияние | Фаза интереса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мармышкин И.Д. | Спонсор | Утверждение бюджета, итоговый прием | email/тел | Внутренний, Поддерживающий | Успешное внедрение в срок и бюджет | Высокое | Все фазы |
| 2 | Васильева Е.Д. | РП | Управление проектом | email/тел | Внутренний, Лидирующий | Выполнение целей проекта | Высокое | Все фазы |
| 3 | Мармышкина А.Е. | Ген. директор | Ключевой пользователь | email/тел | Внутренний, Поддерживающий | Удобная отчетность, рост эффективности | Высокое | Завершение, эксплуатация |
| 4 | Врачи/администраторы | Конечные пользователи | Использование системы | - | Внутренние, Нейтральные/Сопротивляющиеся | Удобный интерфейс, минимум ошибок | Среднее | Внедрение, обучение |

3. Матрица власти/интересов

Матрица власти/интересов используется для классификации заинтересованных сторон на основе их уровня полномочий ("власть") и степени заинтересованности в результатах проекта. Матрица определяет оптимальные стратегии взаимодействия с каждой группой стейкхолдеров для эффективного управления их ожиданиями.

| Уровень власти/Интерес | Низкий интерес | Высокий интерес |
| --- | --- | --- |
| Большая власть | A. Поддерживать удовлетворенность • Мармышкин И.Д. (Спонсор) • Стратегия: Регулярные отчеты, вовлечение в ключевые решения | C. Активно управлять • Васильева Е.Д. (РП) • Мармышкина А.Е. (Ген. директор) • Стратегия: Тесное взаимодействие, совместное принятие решений |
| Малая власть | D. Наблюдать • Вспомогательный персонал • Стратегия: Минимальное вовлечение, мониторинг | B. Информировать • Врачи/администраторы • Стратегия: Регулярное информирование, обучение, сбор обратной связи |

4. Матрица уровня вовлечения

Матрица уровня вовлечения отображает текущий и желаемый уровень участия ключевых заинтересованных сторон в проекте. Сравнение текущего и целевого состояния позволяет выявить "разрывы" в вовлечении и разработать целевые мероприятия по их устранению. Руководитель проекта не включается в матрицу, так как является субъектом управления вовлечением.

| Заинтересованная сторона | Неосведомлённый | Сопротивляющийся | Нейтральный | Поддерживающий | Лидирующий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мармышкин И.Д. (Спонсор) |  |  |  | Тек. (Т) | Жел. (Ж) |
| Мармышкина А.Е. (Ген. директор) |  |  |  | Тек. (Т) | Жел. (Ж) |
| Врачи/администраторы |  | Тек. (Т) |  | Жел. (Ж) |  |

Примечание:

- Тек. — текущий уровень вовлечения

- Жел. — желаемый уровень вовлечения

5. План коммуникаций

План коммуникаций определяет методы, частоту и содержание взаимодействия с различными группами заинтересованных сторон. План разработан с учетом их потребностей в информации, влияния на проект и уровня вовлеченности.

| Сторона | Интерес/Влияние | Частота | Формат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спонсор (Мармышкин И.Д.) | Высокий | Еженедельно | Отчет, совещание | РП |
| Ген. директор (Мармышкина А.Е.) | Высокий | По фазам | Презентация, демо | РП |
| Врачи/администраторы | Средний | По мере внедрения | Обучение, опросы | Консультанты |

6. Стратегии вовлечения

6.1. Для спонсора проекта:

- Регулярные отчеты о статусе проекта

- Вовлечение в принятие ключевых решений

- Утверждение основных этапов и изменений

6.2. Для генерального директора:

- Демонстрации функционала системы

- Согласование требований к отчетности

- Участие в приемочных испытаниях

6.3. Для врачей и администраторов:

- Проведение обучения работе с системой

- Регулярный сбор обратной связи

- Минимизация сопротивления через упрощение процессов

- Вовлечение в тестирование на ранних этапах

7. Контроль и мониторинг

- Реестр заинтересованных сторон обновляется ежемесячно

- Уровень вовлечения контролируется через опросы и встречи

- Используется реестр проблем для фиксации и решения конфликтов

- Мониторинг эффективности стратегий вовлечения проводится ежеквартально

- Актуализация плана управления заинтересованными сторонами выполняется по мере изменения состава стейкхолдеров или их требований

*Документ составлен в соответствии с требованиями PMBOK 5-й редакции*
Дата актуализации: 12.08.2025